Sicienko 03.10.2018r.
IR.271.51.2018.M.T
ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku”
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
I. ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA SICIENKO UL. MROTECKA 9; 86-014 SICIENKO
Tel.(52) 55 41 223 mail: zamowienia.publiczne@sicienko.pl 
II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zatwierdzeniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami dla planowanego zadania inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku”.
Zakres prac projektowych kompleksowej modernizacji budynku Urzędu Gminy obejmuje:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z dociepleniem i izolacją ścian fundamentowych,

2. Ocieplenie stropodachu nad nowszą i starszą częścią budynku,
3. Wymiana drzwi zewnętrznych budynku,
4. Wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne LED,
5. Montaż instalacji klimatyzacyjnej z wykorzystaniem energii pochodzącej z OZE typu off-grid.


Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o audyt energetyczny, który stanowi załącznik nr 7 do zapytania.

Z uwagi na fakt, że dla planowanego przedsięwzięcia Zamawiający zakłada dofinansowanie ze środków Kujawsko-Pomorskiego RPO 2014-2020 w ramach działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) projekt winien być sporządzony w taki sposób aby spełniać wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – dokument dostępny na stronie : http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty?mmid=119 .  

Na etapie prowadzenia prac projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do konsultowania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań w zakresie poszczególnych branż a w szczególności w zakresie zaproponowanego rozwiązania OZE.
W trakcie prowadzenia przez Zamawiającego procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych zaprojektowanej inwestycji, Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do udzielania w sposób wyczerpujący odpowiedzi i wyjaśnień na ewentualne zapytania i wątpliwości zgłaszane w trakcie postępowania przez oferentów.
W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą:

1. Projekt budowlano-wykonawczy sporządzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013, poz.1129 j.t.) – 6 egz.

2. Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 , poz.1129. j.t.) – 1 egz.

3. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych  oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) –  1 egz.

4. Szczegółowa specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 , poz.1129. j.t.) –  3 egz.

Dla całości opracowania przygotowanie materiałów oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień spoczywa na Wykonawcy.

W celu wykonania opracowania Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych  (wersja papierowa i elektroniczna). 
Całość opracowania w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w formacie dającym się odczytać przy wykorzystaniu komputera wyposażonego w podstawowe i standardowe oprogramowanie, zostanie złożona w Urzędzie Gminy w Sicienku i protokolarnie przekazana.

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
III.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
Nie polegają wykluczeniu

Dla uznania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.
a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia  do  powadzenia określonej  działalności zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania kompetencji lub uprawnień  do  powadzenia określonej  działalności zawodowej,  Zamawiający wymaga złożenia:

-oświadczenia o spełnianiu warunków (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). 

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
c) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia;

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga złożenia:

-oświadczenia o spełnianiu warunków (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

-wykazu  usług wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu na składanie ofert,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania
Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, oświadczenie wymagane jest dla kompletności dokumentów (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego).
W trakcie oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, Zamawiający w przypadku braku dokumentów wymienionych w punkcie III niniejszego zapytania ofertowego  obligatoryjnie wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. 
IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie  do 15.12.2018r.
V. WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania  faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy. 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętym,  nieprzezroczystym  opakowaniu  (np. koperta) opisanym: Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku” 

Oferta zawierać powinna: druk oferty, oświadczenia nr 2, 3, 4, 6.
Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie netto + VAT i brutto oraz musi  być  podpisana  przez  osobę  lub  osoby  uprawnione  do  występowania  w  obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. (Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy).
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę cenową prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 ; 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2018r. do godz. 09.00, osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną – tylko jako skan oferty.  Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego nadania listu.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (52) 55-41-223 lub e-mail: zamowienia.publiczne@sicienko.pl
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
a) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sicienku jest: , ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko jest Wójt Gminy Sicienko.
b) Pod adresem poczty elektronicznej gmina@sicienko.pl lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym wyznaczony został Arnold Paszta.

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku” 271.51.2018 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   

Oznacza to, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania umowy  i odbywa się bez dodatkowej zgody.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych mogą być tylko podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
g) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo do usunięcia swoich danych przysługuje w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona była zgoda na przetwarzanie danych i zostanie ona przez Panią/Pana cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na trwałe usunięcie danych.
h) Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia umowy. W przypadku podania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 
i) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
j) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
X. ZAŁĄCZNIKI
-Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik Nr 4 - Wykaz usług zrealizowanych 
- Załącznik Nr 5 - Wzór umowy

- Załącznik Nr 6 – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
- Załącznik nr 7 - Audyt energetyczny

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
        ……………….…………….......










      Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa oferenta

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 


ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..




86-014 SICIENKO
……………………………………………………………





Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji

……………………………………………………………





Nr telefonu i nr fax, adres email






OFERTA
W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku” oferujemy wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej za cenę ryczałtową: 
Łączna cena oferowanej usługi netto …………………………zł + VAT …...% tj 

kwota …….………………   Wartość oferty brutto ……………………………. zł
Jednocześnie oświadczam, że:

1. Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym z dnia 03.10.2018 nr 271.51.2018.

2. Przed podpisaniem umowy dostarczymy kserokopie uprawnień budowlanych i przynależności do polskiej izby inżynierów budownictwa.

3. Uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
4. Akceptuję  załączony do zaproszenia do składania ofert projekt umowy.  
5. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

7. Osobą do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia będzie  ........................................... tel. ...........................................................    mail ............................................







……….…………………………







   Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego
………………………….......










      Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 


             ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..




        86-014 SICIENKO
REGON   ……………………………………………


                                           

……………………………………………………………





Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………





Adres mailowy do kontaktu
Oświadczenie wykonawcy 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku” prowadzonego przez GMINĘ  SICIENKO, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania 







…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.








…………………………………………

(podpis)
*) należy w sposób właściwy uzupełnić i podpisać treści wszystkich oświadczeń
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

.






      ………………………………………….








      Miejscowość dnia
…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 


             ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..




        86-014 SICIENKO
REGON   ……………………………………………


                                           

……………………………………………………………





Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………





Adres mailowy do kontaktu
Oświadczenie wykonawcy 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku” prowadzonego przez GMINĘ  SICIENKO, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym  (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).







…………………………………………

(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ...…………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).







…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.








…………………………………………

(podpis)
*) należy w sposób właściwy uzupełnić i podpisać treści wszystkich oświadczeń
Załącznik  nr 4 do zapytania ofertowego

___________________          

   pieczęć wykonawcy

WYKAZ USŁUG  ZREALIZOWANYCH W OSTATNICH 3 LATACH  ODPOWIADAJĄCYCH ZAMÓWIENIOM PODOBNYM DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Lp


	Nazwa zadania

przedmiot usługi

	czas realizacji


	Wartość usługi za którą oferent był odpowiedzialny
	Odbiorca*

(nazwa, adres,)

Pomiot na rzecz, którego usługa została zrealizowana

	
	
	początek
	zakończenie
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Do wykazu należy dołączyć referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. Jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów należy złożyć oświadczenie Wykonawcy.

Data: ..................................









  ........................

    P o d p i s a n o

                                                 

     
  (Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)
Załącznik nr 5 –Projekt umowy 
Umowa nr 272.WR.
.2018
zawarta w dniu ....................2018 roku pomiędzy  
pomiędzy   Gminą   Sicienko , ul. Mrotecka 9, 86 – 014 Sicienko

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez Wójta Gminy Sicienko

w osobie:   ..............    przy kontrasygnacie skarbnika gminy w osobie  ..............

a

 ……………. z siedzibą  ……………… prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr ……………. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………     …..  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

reprezentowaną przez ..............................  w osobie:   ..............    
lub

…………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………….z siedzibą ………… . w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

zwanego dalej „WKONAWCĄ”
bez   stosowania  przepisów  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579)  zgodnie  z art. 4 pkt. 8 

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zatwierdzeniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami dla planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku”.

Zakres prac projektowych kompleksowej modernizacji budynku Urzędu Gminy obejmuje:

a) Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z dociepleniem i izolacją ścian fundamentowych,

b) Ocieplenie stropodachu nad nowszą i starszą częścią budynku,

c) Wymiana drzwi zewnętrznych budynku,

d) Wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne LED,

e) Montaż instalacji klimatyzacyjnej z wykorzystaniem energii pochodzącej z OZE typu off-grid.
Wykonawca otrzyma od Wójta Gminy Sicienko pisemne upoważnienie do występowania w jego imieniu w zakresie wymaganym do uzyskania niezbędnych opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych.
W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą:
a) Projekt budowlano-wykonawczy sporządzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013, poz.1129 j.t.) – 6 egz.

b) Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 , poz.1129. j.t.) – 1 egz.

c) Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych  oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) –  1 egz.

d) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 , poz.1129. j.t.) –  3 egz.

2. Egzemplarze na CD będą wykonane w programie umożliwiającym dokonanie odczytu w programie operacyjnym WINDOWS  w formacie np. WORD.

§ 2

1.  Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w § 1 wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2018r. Termin ten traktowany jest jako ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów w Urzędzie Gminy.

2.  Przy projektowaniu wykonawca uwzględni najkorzystniejsze techniczne i ekonomiczne rozwiązania.

3.  W celu prawidłowego wykonania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.

4.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi. 

5.  W przypadku stwierdzenia w okresie realizacji inwestycji błędów, braków lub niedoróbek w dokumentacji będącej przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego do usunięcia ich w terminie określonym przez Zamawiającego.

6.  W trakcie prowadzenia przez Zamawiającego procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych zaprojektowanej inwestycji, Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do udzielania w sposób wyczerpujący odpowiedzi i wyjaśnień na ewentualne zapytania i wątpliwości zgłaszane w trakcie postępowania przez oferentów.

§ 3

1.  Miejscem przekazania kompletnej dokumentacji  jest siedziba Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Sicienku.

2.  Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanie przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.

3.  Protokół, o którym mowa w ust.2 stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia umownego za zdany Zamawiającemu przedmiot umowy.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma całkowite wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości  .............  słownie: ......... złote +  ........ % podatku VAT tj. łącznie brutto ................ słownie ..................... co jest zgodne z treścią złożonej oferty z dnia ...........................

2. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Faktura  zostanie wystawiona i zapłacona po protokolarnym odbiorze wszystkich dokumentów projektowych.

3. W ramach wynagrodzenia za opracowaną dokumentację projektową Wykonawca zobowiązany jest do:

a. nieodpłatnego uzupełnienia projektu o elementy wynikłe w trakcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót,
b. nieodpłatnego uzupełnienia projektu o elementy wynikłe w trakcie realizacji zadania

4. W przypadku stwierdzenia w okresie realizacji inwestycji błędów, braków lub niedoróbek w dokumentacji będącej przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego do usunięcia ich w terminie określonym przez Zamawiającego.

§ 5

1) Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczone w następujący sposób:

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za spowodowanie przerwy w wykonaniu dokumentacji projektowej lub odstąpieniu od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 5% ceny umownej,
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

i) za przekroczenie terminu określonego w § 2 ust.1 umowy w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki,
ii) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 5% ceny umownej.

2) Strony poza karą umowną mogą żądać odszkodowania, jeśli kara umowna nie pokrywa wysokości poniesionej szkody.

§ 6

1.  Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, stanowi przedmiot wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.  Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

3.  W ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust 1, z chwilą wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego.

4.  Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust 3 , nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:

1) używania i wykorzystywania Przedmiotu umowy do realizacji robót,

2) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami,

3) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

4) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

5) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszelkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

6) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

5.  Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do Przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w §3 ust. 2.

§ 7

Wykonawca może zlecić niektóre prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, innej posiadającej odpowiednie uprawnienia jednostce projektowania, za której działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność.

§ 8

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się ....................................... natomiast ze strony Zamawiającego wyznacza się ....................................

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy: 
1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:

a) kiedy Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot opracowania albo opóźni dostarczenie mapy bądź rozszerzy dane, na podstawie których opracowywany jest projekt; 

b) kiedy warunki projektowania zostaną zmienione przez jednostki opiniujące, uzgadniające albo przez zmianę przepisów i normatywów; 

c) kiedy jednostki uzgadniające lub zatwierdzające przedłużą termin swoich czynności ponad przewidziane prawem terminy; 

d) kiedy wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, m.in. konieczność ponowienia uzgodnień, bądź któregokolwiek etapu sporządzania projektu;

Określone powyżej przypadki zmian powodujące wydłużenie terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, mogą powodować zmiany warunków i terminów płatności.

2) zmiana nazwy, siedziby stron umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,

3) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,

4) zmiana w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko projektowe;

5) warunki zmian:

a)  inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

b)  uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, 

c)  forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony.

4. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą wszelkich starań aby spory te rozwiązać polubownie.

5. W pozostałych przypadkach spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY


 

   WYKONAWCA


....................................



................................................
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

                   ………………………….......










              Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 


             ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..




        86-014 SICIENKO
REGON   ……………………………………………


                                           

……………………………………………………………





Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………





Adres mailowy do kontaktu
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO* 
Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku” Nr 271.51.2018
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem oraz posiadam prawo do dysponowania tymi danymi, których jestem Administratorem Danych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.









…………………………………….











podpis
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

