	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik nr 6
	
	

	
	ZADANIA  INWESTYCYJNE  GMINY  SICIENKO
	
	
	do Zarządzenia Nr 18/03
	
	

	
	WYKONANIE  ZA  I  PÓŁROCZE  2003
	
	
	
	Wójta Gminy Sicienko
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	z dnia  25 sierpnia 2003 r
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko

	
	
	
	
	
	
	
	i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

	
	
	
	
	
	
	
	informacji o przebiegu wykonania budżetu 

	
	
	
	
	
	
	
	gminy za I półrocze 2003 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         Wysokość wydatków
	 

	 
	 
	 
	        Termin
	 
	 
	Planowane
	       w poszczególnych latach
	 

	L.p.
	Inwestor
	Nazwa zadania
	Rozpo-
	Zakoń-
	Zakres prac do
	Łączne
	 
	 
	 
	    Przewidywane

	 
	 
	 
	częcia
	czenia
	realizacji w 2003
	nakłady
	         2003 rok
	 
	żródła finansowania

	 
	 
	 
	 
	 
	roku
	finansowe
	 
	w tym 
	Wykonanie 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ogółem
	z
	za
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	budżetu
	I półrocze
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	gminy
	2003
	 

	 
	 
	ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO Dz. 010 R. 01010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Budowa wodociągu w Kruszynie
	2003
	2003
	wykonanie odcinka sieci wraz z przyłączami
	        45 000    
	        45 000    
	        45 000    
	        12 533    
	Budżet Gminy, 

	2.
	Gmina Sicienko - Zakład Komunalny
	Rekonstrukcja studni głębinowych ujęcia wody w Trzemiętowie
	2003
	2003
	rekonstrukcja istniejących studni
	        45 000    
	        45 000    
	        45 000    
	                  -    
	Budżet Gminy

	 
	 
	RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA   DZ.700 R. 70095
	X
	X
	 
	        90 000    
	        90 000    
	        90 000    
	        12 533    
	 

	 
	 
	BUDOWA  I  MODERNIZACJA  DRÓG  Dz.600 R.60016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja drogi Dąbrowice - Murucin
	2001
	2003
	położenie asfaltu 
	      728 448    
	      603 773    
	      603 773    
	      603 293    
	Dotacja funduszu SAPARD w wysokości 300387 zł

	2.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja mostu w Wierzchucinku
	2003
	2003
	modernizacja mostu
	      126 613    
	      126 613    
	      126 613    
	        14 642    
	Budżet Gminy: 

	 
	 
	RAZEM   BUDOWA  I   MODERNIZACJA  DRÓG   DZ.600   R60016
	X
	X
	 
	      855 061    
	      730 386    
	      730 386    
	      617 935    
	X

	 
	 
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dz. 700.R.70095
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Budowa wielolokalowego budynku komunalnego w Dąbrówce Nowej
	2003
	2003
	opracowanie dokumentacji i budowa 
	      410 000    
	      110 000    
	      110 000    
	          3 479    
	Budżet Gminy, 


	 
	 
	RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA   DZ.700 R. 70095
	X
	X
	 
	      410 000    
	      110 000    
	      110 000    
	          3 479    
	 

	 
	 
	ROZWÓJ  I  MODERNIZACJA  BAZY  OŚWIATOWEJ  Dz.801  R. 80101,R.80113;  Dz. 854 R.85404
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Budowa sali gimnastycznej przy SP Strzelewo R. 80101
	1999
	2003
	prace wykończeniowe zaplecza
	   1 318 000    
	      165 632    
	        65 632    
	        13 785    
	Budżet Gminy; dotacja MENiS w łacznej kwocie 100.000 zł. 

	2.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja Kotłowni w SP Trzemiętowo R. 80101
	2002
	2003
	modernizacja kotłowni z węglowej na olejową
	        83 492    
	        78 000    
	        78 000    
	                  -    
	Budżet Gminy, dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 62 550 zł.

	3.
	Gmina Sicienko
	Odbudowa autobusu R. 80113
	2002
	2003
	odbudowa autobusu Jelcz PR 110
	      107 920    
	        42 920    
	        42 920    
	        42 920    
	Budżet Gminy: 

	 
	 
	RAZEM ROZWÓJ  I  MODERNIZACJA  BAZY  OŚWIATOWEJ  Dz. 801 R.80101, R. 80113
	X
	X
	 
	   1 509 412    
	      286 552    
	      186 552    
	        56 705    
	X

	 
	 
	GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA   Dz. 900 R. 90001, R. 90015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Kanalizacja gminy
	2002
	2005
	modernizacja oczyszczalni ścieków i rozpoczęcie prac związanych z budową kolektora Wojnowo - Dąbrówka Nowa- Strzelewo
	   2 100 000    
	      250 000    
	      250 000    
	        14 222    
	Budżet Gminy

	2.
	Gmina Sicienko
	Oświetlenie uliczne
	2003
	2005
	uzupełnienie punktów oświetleniowych w ramach istniejących sieci
	      200 000    
	        52 500    
	        52 500    
	                  -    
	Budżet Gminy, Budżet Państwa 6000 zł

	 
	 
	RAZEM  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA   Dz. 900 R. 90001, R. 90015
	 
	 
	 
	   2 300 000    
	      302 500    
	      302 500    
	        14 222    
	 

	 
	 
	KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Budowa    stadionu    piłkarsko-lekkoatletycznego   w Wojnowie Dz. 926 R.92695 
	2003
	2006
	wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie prac budowlanych
	      400 000    
	      100 000    
	      100 000    
	        14 005    
	Budżet Gminy, dofinansowanie Fundacji KUL

	 
	 
	RAZEM  KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT  Dz. 926.R.92695
	 
	 
	 
	      400 000    
	      100 000    
	      100 000    
	        14 005    
	 

	 
	 
	POZOSTAŁE  WYDATKI INWESTYCYJNE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja sprzętu komputerowego UG Dz.750 R.75023
	2003
	2003
	zakup sprzętu i programów
	 X 
	        18 000    
	        18 000    
	          9 901    
	Budżet Gminy

	2.
	Gmina Sicienko
	Zakup kserokopiarki  dla potrzeb Policji Dz. 754 R. 75403
	2003
	2003
	zakup kserokopiarki
	 X 
	          2 910    
	          2 910    
	          2 910    
	Budżet Gminy

	3.
	Gmina Sicienko
	Zakup sprzętu komputerowego GOK  Dz. 921 R. 92109
	2003
	2003
	zakup sprzętu 
	 X 
	        10 000    
	        10 000    
	                  -    
	Budżet Gminy

	4.
	Gmina Sicienko
	Moderniazcja sprzętu komputerowego GOPS Dz. 853 R. 85319
	2003
	2003
	zakup sprzętu 
	 X 
	          4 500    
	          4 500    
	          2 982    
	Budżet Gminy

	 
	 
	RAZEM  POZOSTAŁE  WYDATKI INWESTYCYJNE
	X
	X
	 
	                 -    
	        35 410    
	        35 410    
	        15 793    
	 

	 
	 
	OGÓŁEM  NAKŁADY  INWESTYCYJNE NA   2003  ROK
	X
	X
	 
	   5 564 473    
	   1 654 848    
	   1 554 848    
	      734 672    
	 


