	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik nr 6
	

	
	WYKONANIE  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  GMINY  SICIENKO  ZA  ROK  2003
	
	
	do Zarządzenia Nr  13/04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Wójta Gminy Sicienko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	z dnia 17 marca 2004 r
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	w sprawie: przedłożenia sprawozadania

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         Wysokość wydatków
	 
	 

	 
	 
	 
	        Termin
	 
	 
	 
	       w poszczególnych latach
	 
	 

	L.p.
	Inwestor
	Nazwa zadania
	Rozpo-
	Zakoń-
	Zakres prac do
	Łączne
	             Plan na 
	      Wykonanie za
	 

	 
	 
	 
	częcia
	czenia
	realizacji w 2003
	planowane 
	         2003 rok
	         2003 rok
	Źródła 

	 
	 
	 
	 
	 
	roku
	nakłady
	 
	w tym 
	 
	w tym 
	finansowania

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	finansowe
	Ogółem
	z
	Ogółem
	wydatki z
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	budżetu
	koszty
	budżetu
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	gminy
	 
	gminy
	 

	 
	 
	ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO Dz. 010 R. 01010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Budowa wodociągu w Kruszynie
	2003
	2003
	wykonanie odcinka sieci wraz z przyłączami
	      39 100    
	      39 100    
	       39 100    
	      39 090    
	       39 090    
	Budżet Gminy, 

	2.
	Gmina Sicienko - Zakład Komunalny
	Rekonstrukcja studni głębinowych ujęcia wody w Trzemiętowie
	2003
	2003
	rekonstrukcja istniejących studni
	      45 000    
	      45 000    
	       45 000    
	      45 000    
	       45 000    
	Budżet Gminy

	 
	 
	RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA   DZ.700 R. 70095
	X
	X
	 
	      84 100    
	      84 100    
	      84 100    
	      84 090    
	      84 090    
	 

	 
	 
	BUDOWA  I  MODERNIZACJA  DRÓG  Dz.600 R.60016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja drogi Dąbrowice - Murucin
	2001
	2003
	położenie asfaltu 
	    728 448    
	    603 773    
	     603 773    
	    603 773    
	     603 773    
	Dotacja funduszu SAPARD w wys. 300387 zł

	2.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja mostu w Wierzchucinku
	2003
	2003
	modernizacja mostu
	    126 613    
	    126 613    
	     126 613    
	    126 556    
	     126 556    
	Budżet Gminy

	3.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja drogi gminnej Szczutki - Tryszczyn Doły
	2001
	2003
	 położenie asfaltu  
	    597 559    
	    585 956    
	     585 956    
	    585 510    
	     585 510    
	Budżet Gminy, dotacja Banku Światowego w wys. 250.956 zł

	4.
	Gmina Sicienko
	Przebudowa drogi gminnej Kruszyn - Dąbrówka Nowa 
	2003
	2004
	 przygotowanie dokumentacji 
	 1 142 738    
	      18 000    
	       18 000    
	      13 564    
	       13 564    
	Budżet Gminy

	5.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja drogi gminnej Trzemiętowo - Trzemiętowo Kolonia
	2003
	2005
	 przygotowanie podkładów geodezyjnych do dokumentacji 
	 1 050 000    
	        6 000    
	         6 000    
	        3 175    
	         3 175    
	Budżet Gminy

	 
	 
	RAZEM   BUDOWA  I   MODERNIZACJA  DRÓG   DZ.600   R60016
	X
	X
	 
	 3 645 358    
	 1 340 342    
	 1 340 342    
	 1 332 578    
	 1 332 578    
	X

	 
	 
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dz. 700.R.70095
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Budowa wielolokalowego budynku komunalnego w Dąbrówce Nowej
	2003
	2004
	opracowanie dokumentacji i budowa 
	    410 000    
	      50 000    
	       50 000    
	      44 591    
	       44 484    
	Budżet Gminy, 

	 
	 
	RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA   DZ.700 R. 70095
	X
	X
	 
	    410 000    
	      50 000    
	      50 000    
	      44 591    
	      44 484    
	 

	 
	 
	ROZWÓJ  I  MODERNIZACJA  BAZY  OŚWIATOWEJ  Dz.801  R. 80101,R.80113;  Dz. 854 R.85404
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Budowa sali gimnastycznej przy SP Strzelewo R. 80101
	1999
	2003
	prace wykończeniowe zaplecza
	 1 318 000    
	    165 632    
	     165 632    
	    165 632    
	     165 632    
	Budżet Gminy; dotacja MENiS w łacznej kwocie 100.000 zł. 

	2.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja Kotłowni w SP Trzemiętowo R. 80101
	2002
	2003
	modernizacja kotłowni z węglowej na olejową
	      83 492    
	      78 000    
	       78 000    
	      77 784    
	       77 784    
	Budżet Gminy, dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 62 500 zł.

	3.
	Gmina Sicienko
	Odbudowa autobusu R. 80113
	2002
	2003
	odbudowa autobusu Jelcz PR 110
	    107 920    
	      42 920    
	       42 920    
	      42 920    
	       42 920    
	Budżet Gminy: 

	4.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja Kotłowni w Przedszkolu w Sicienku        R. 85404
	2003
	2004
	przygotowanie dokumentacji na modernizacje kotłowni z węglowej na gazową
	      40 000    
	        3 500    
	         3 500    
	        3 500    
	         3 500    
	Budżet Gminy,  

	 
	 
	RAZEM ROZWÓJ  I  MODERNIZACJA  BAZY  OŚWIATOWEJ  Dz. 801 R.80101, R. 80113
	X
	X
	 
	 1 549 412    
	    290 052    
	    290 052    
	    289 836    
	    289 836    
	X

	 
	 
	GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA   Dz. 900 R. 90001, R. 90015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Kanalizacja gminy
	2002
	2005
	Prace inwestycyjne związane z dostosowaniem przejętej z Fundacjii KUL oczyszczalni do standardów ochrony środowiska opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków  i budowę kolektora Wojnowo - Strzelewo
	 2 798 622    
	    130 000    
	     130 000    
	    103 961    
	     103 961    
	Budżet Gminy

	2.
	Gmina Sicienko
	Oświetlenie uliczne
	2003
	2005
	uzupełnienie punktów oświetleniowych w ramach istniejących sieci
	    200 000    
	      46 500    
	       46 500    
	      39 991    
	       39 991    
	Budżet Gminy

	3.
	Gmina Sicienko - Zakład Komunalny
	Zakup urządzeń diagnostycznuch
	2003
	2003
	zakup urządzeń 
	 X 
	      15 439    
	       15 439    
	      15 439    
	       15 439    
	Budżet Gminy

	 
	 
	RAZEM  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA   Dz. 900 R. 90001, R. 90015
	 
	 
	 
	 2 998 622    
	    191 939    
	    191 939    
	    159 391    
	    159 391    
	 

	 
	 
	KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Budowa    stadionu    piłkarsko-lekkoatletycznego   w Wojnowie Dz. 926 R.92695 
	2003
	2006
	wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie prac budowlanych
	    400 000    
	    180 000    
	     180 000    
	    179 940    
	     179 940    
	Budżet Gminy, dofinansowanie Fundacji KUL

	 
	 
	RAZEM  KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT  Dz. 926.R.92695
	 
	 
	 
	    400 000    
	    180 000    
	    180 000    
	    179 940    
	    179 940    
	 

	 
	 
	POZOSTAŁE  WYDATKI INWESTYCYJNE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja sprzętu komputerowego UG Dz.750 R.75023
	2003
	2003
	zakup sprzętu i programów
	 X 
	      18 000    
	       18 000    
	      17 368    
	       17 368    
	Budżet Gminy

	2.
	Gmina Sicienko
	Zakup kserokopiarki  dla potrzeb Policji Dz. 754 R. 75403
	2003
	2003
	zakup kserokopiarki
	 X 
	        2 910    
	         2 910    
	        2 910    
	         2 910    
	Budżet Gminy

	3.
	Gmina Sicienko
	Zakup sprzętu komputerowego GOK  Dz. 921 R. 92109
	2003
	2003
	zakup sprzętu 
	 X 
	      10 000    
	       10 000    
	        9 994    
	         9 994    
	Budżet Gminy

	4.
	Gmina Sicienko
	Moderniazcja sprzętu komputerowego GOPS Dz. 853 R. 85319
	2003
	2003
	zakup sprzętu i programów
	 X 
	        7 182    
	         7 182    
	        7 149    
	         7 149    
	Budżet Gminy

	 
	 
	RAZEM  POZOSTAŁE  WYDATKI INWESTYCYJNE
	X
	X
	 
	               -    
	      38 092    
	      38 092    
	      37 421    
	      37 421    
	 

	 
	 
	OGÓŁEM  NAKŁADY  INWESTYCYJNE NA   2003  ROK
	X
	X
	 
	 9 087 492    
	 2 174 525    
	  2 174 525    
	 2 127 847    
	  2 127 740    
	 


