	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik nr 6
	

	
	ZADANIA  INWESTYCYJNE  GMINY  SICIENKO NA ROK  2004
	
	
	do Uchwały Nr XVII/100/04

	
	
	
	
	
	
	
	
	Rady Gminy Sicienko 
	

	
	ZMIANY
	
	
	
	
	
	
	z dnia 21 kwietnia  2004 r

	
	
	
	
	
	
	
	
	w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         Wysokość wydatków
	 

	 
	 
	 
	        Termin
	 
	 
	 
	       w poszczególnych latach
	 

	L.p.
	Inwestor
	Nazwa zadania
	Rozpo-
	Zakoń-
	Zakres prac do
	Łączne
	 
	 
	 
	    Przewidywane

	 
	 
	 
	częcia
	czenia
	realizacji w 2004
	nakłady
	 
	         2004 rok
	żródła finansowania

	 
	 
	 
	 
	 
	roku
	finansowe
	Wykona-
	 
	w tym 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	nie na
	Ogółem
	z
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.12.2003
	 
	budżetu
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	gminy
	 

	 
	 
	BUDOWA  I  MODERNIZACJA  DRÓG  Dz.600 R.60016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Starostwo Powiatowe
	Modernizacja drogi powiatowej Osówiec - Wojnowo R. 60014
	2004
	2004
	 dotacja na dofinansowanie inwestycji 
	 X 
	                  -    
	        10 000    
	        10 000    
	Budżet Gminy

	 
	 
	RAZEM   BUDOWA  I   MODERNIZACJA  DRÓG   DZ.600  R.60014, R.60016
	X
	X
	 
	   3 192 738    
	        24 000    
	   1 160 800    
	      600 000    
	X

	 
	 
	ROZWÓJ  I  MODERNIZACJA  BAZY  OŚWIATOWEJ  Dz.801  R. 80104, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja kotłowni w budynku  Przedszkola w Sicienku        R. 80104
	2003
	2004
	 modernizacja kotłowni z węglowej na gazową
	        43 093    
	          3 500    
	        39 593    
	        39 593    
	Budżet Gminy, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -23.000 zł

	 
	 
	RAZEM ROZWÓJ  I  MODERNIZACJA  BAZY  OŚWIATOWEJ  Dz. 801 R.80104,
	X
	X
	 
	        43 093    
	          3 500    
	        39 593    
	        39 593    
	X

	 
	 
	GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA   Dz. 900 R. 90001, R. 90015 R. 90095
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Kanalizacja gminy R.90001
	2002
	2005
	 przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków   w Wojnowie
	   1 403 397    
	        30 000    
	   1 373 397    
	      640 747    
	Dotacja funduszu SAPARD w wysokości 682650 zł; środki       GFOŚi GW w kwocie 50.000 zł

	 
	 
	RAZEM  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA   Dz. 900 R. 90001, R. 90015 R. 90095
	 
	 
	 
	   1 671 397    
	        76 500    
	   1 511 397    
	      760 747    
	 

	 
	 
	POZOSTAŁE  WYDATKI INWESTYCYJNE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja sprzętu komputerowego UG Dz.852 R.85212 
	2004
	2004
	zakup sprzętu i programów  dla potrzeb wypłaty świadczeń rodzinnych
	                  -    
	                  -    
	          4 035    
	          4 035    
	Budżet Państawa

	2.
	Gmina Sicienko
	Zakup kosiarki  Dz.900    R.90095
	2004
	2004
	zakup kosiarki dla potrzeb utrzymania terenów zielonych
	                  -    
	                  -    
	          8 000    
	          8 000    
	Budżet Gminy

	 
	 
	RAZEM  POZOSTAŁE  WYDATKI INWESTYCYJNE
	X
	X
	 
	        15 000    
	                 -    
	        62 035    
	        62 035    
	 

	 
	 
	OGÓŁEM  NAKŁADY  INWESTYCYJNE NA   2003  ROK
	X
	X
	 
	   5 859 812    
	      179 000    
	   3 636 409    
	   2 180 959    
	 


