	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik nr 6
	

	
	ZADANIA  INWESTYCYJNE  GMINY  SICIENKO NA ROK  2004
	
	
	do Zarządzenia Nr 33/03
	

	
	PROJEKT
	
	
	
	
	
	
	Wójta Gminy Sicienko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	z dnia  15 grudnia 2003 r
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	w sprawie: przedłożenia projektu 

	
	
	
	
	
	
	
	
	budżetu gminy na 2004 rok

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         Wysokość wydatków
	 

	 
	 
	 
	        Termin
	 
	 
	 
	       w poszczególnych latach
	 

	L.p.
	Inwestor
	Nazwa zadania
	Rozpo-
	Zakoń-
	Zakres prac do
	Łączne
	 
	 
	 
	    Przewidywane

	 
	 
	 
	częcia
	czenia
	realizacji w 2004
	nakłady
	 
	         2004 rok
	żródła finansowania

	 
	 
	 
	 
	 
	roku
	finansowe
	Wykona-
	 
	w tym 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	nie na
	Ogółem
	z
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.12.2003
	 
	budżetu
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	gminy
	 

	 
	 
	ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO Dz. 010 R. 01010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Budowa wodociągu w Sicienku ul. Dąbrowiecka
	2004
	2004
	wykonanie odcinka sieci wraz z przyłączami
	       25 000    
	                 -    
	       25 000    
	          11 000    
	Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych

	 
	 
	RAZEM ROLNICTWO  I   ŁOWIECTWO  DZ.010    R. 01010
	X
	X
	 
	      25 000    
	                -    
	      25 000    
	         11 000    
	 

	 
	 
	BUDOWA  I  MODERNIZACJA  DRÓG  Dz.600 R.60016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Przebudowa drogi gminnej Kruszyn - Dąbrówka Nowa 
	2003
	2004
	 położenie asfaltu 
	  1 142 738    
	       18 000    
	  1 124 738    
	        563 938    
	Dotacja funduszu SAPARD w wysokości 560800 zł

	2.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja drogi gminnej Trzemiętowo - Trzemiętowo Kolonia
	2003
	2005
	 przygotowanie dokumentacji 
	  1 050 000    
	         6 000    
	       15 000    
	          15 000    
	Budżet Gminy

	3.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Piotrkówko - Chmielewo
	2004
	2006
	 przygotowanie dokumentacji 
	  1 000 000    
	                 -    
	       11 062    
	          11 062    
	Budżet Gminy

	 
	 
	RAZEM   BUDOWA  I   MODERNIZACJA  DRÓG   DZ.600   R60016
	X
	X
	 
	 3 192 738    
	       24 000    
	 1 150 800    
	       590 000    
	X

	 
	 
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dz. 700.R.70095
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Budowa wielolokalowego budynku komunalnego w Dąbrówce Nowej R. 70095
	2003
	2004
	Budowa wielolokalowego budynku komunalnego 
	     425 000    
	       75 000    
	     350 000    
	        350 000    
	Budżet Gminy, 

	2.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja Kotłowni w budynku gminnego w Mochlu       R. 70095
	2004
	2004
	modernizacja kotłowni z węglowej na gazową
	       82 100    
	                 -    
	       82 100    
	          82 100    
	Budżet Gminy, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

	 
	 
	RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA   DZ.700 R. 70095
	X
	X
	 
	    507 100    
	       75 000    
	    432 100    
	       432 100    
	 

	 
	 
	ROZWÓJ  I  MODERNIZACJA  BAZY  OŚWIATOWEJ  Dz.801  R. 80104, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja kotłowni w budynku  Przedszkola w Sicienku        R. 80104
	2003
	2004
	 modernizacja kotłowni z węglowej na gazową
	       64 405    
	         3 500    
	       60 905    
	          60 905    
	Budżet Gminy, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

	 
	 
	RAZEM ROZWÓJ  I  MODERNIZACJA  BAZY  OŚWIATOWEJ  Dz. 801 R.80104,
	X
	X
	 
	      64 405    
	         3 500    
	      60 905    
	         60 905    
	X

	 
	 
	EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA Dz.854   R.85417
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Przebudowa i adaptacja świetlicy w Mochlu i Wierzchucinku na schroniska młodzieżowe
	2003
	2004
	Przebudowa i adaptacja świetlicy w Mochlu i Wierzchucinku na schroniska młodzieżowe
	     405 484    
	                 -    
	     405 484    
	        275 484    
	Dotacja funduszu SAPARD w wysokości 130000 zł

	 
	 
	RAZEM  EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA Dz.854 R.85417
	X
	X
	 
	    405 484    
	                -    
	    405 484    
	       275 484    
	X

	 
	 
	GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA   Dz. 900 R. 90001, R. 90015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Kanalizacja gminy
	2002
	2005
	 przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków   w Wojnowie
	  1 403 397    
	       30 000    
	  1 373 397    
	        690 747    
	Dotacja funduszu SAPARD w wysokości 682650 zł

	2.
	Gmina Sicienko
	Budowa kanalizacji w Sicienku ul. Nasypowa i Krótka
	2004
	2004
	budowa odcinka kanalizacji wraz z przyłączami
	       28 000    
	 
	       28 000    
	          10 000    
	Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych

	3.
	Gmina Sicienko
	Oświetlenie uliczne
	2003
	2005
	uzupełnienie punktów oświetleniowych w ramach istniejących sieci
	     200 000    
	       46 500    
	       70 000    
	          70 000    
	Budżet Gminy,

	 
	 
	RAZEM  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA   Dz. 900 R. 90001, R. 90015
	 
	 
	 
	 1 631 397    
	       76 500    
	 1 471 397    
	       770 747    
	 

	 
	 
	POZOSTAŁE  WYDATKI INWESTYCYJNE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Gmina Sicienko
	Modernizacja sprzętu komputerowego UG Dz.750 R.75023
	2004
	2004
	zakup sprzętu i programów i kserokopiarki
	                 -    
	                 -    
	       25 000    
	          25 000    
	Budżet Gminy

	3.
	Gmina Sicienko
	Zakup sprzętu komputerowego GOK  Dz. 921 R. 92109
	2004
	2004
	zakup sprzętu 
	                 -    
	                 -    
	       10 000    
	          10 000    
	Budżet Gminy

	 
	 
	RAZEM  POZOSTAŁE  WYDATKI INWESTYCYJNE
	X
	X
	 
	                -    
	                -    
	      35 000    
	         35 000    
	 

	 
	 
	OGÓŁEM  NAKŁADY  INWESTYCYJNE NA   2003  ROK
	X
	X
	 
	  5 395 640    
	     179 000    
	  3 150 202    
	     2 164 236    
	 


